Trà làm Phase 2 - Video Intelligence nha, không nhất thiết phải làm hết, chất lượng hơn số lượng

Tính nhờ Trà làm frontend mà backend chưa xong nữa

# Thư mục chứa modal đã train: DATN

# 1. Mục tiêu và ranh giới công việc

Xử lý video và biến kết quả phát hiện thành sự kiện vi phạm an toàn. Pipeline: Video → Detector → Tracking → Ghép PPE với Person → Safety Rules → Xác nhận theo thời gian → Chống trùng → Snapshot bằng chứng → Violation Event → Backend.

- MVP/P0: NO_HELMET và NO_SAFETY_VEST. Restricted Area là P2, không làm chậm MVP.

- Model pretrained COCO có thể dùng kiểm tra đọc video/tracking Person, nhưng không tự động nhận diện Helmet/Safety Vest.

- Các endpoint, Kafka topic, safety-config và cách lưu bằng chứng dưới đây là đề xuất cần chốt với Backend; không mặc định Backend đã triển khai.

# 2. Danh sách đầu việc và kết quả bàn giao

| Đầu việc | Ưu tiên | Nội dung thực hiện | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| VI-01. Đọc video | P0 | Đọc video file; xử lý lỗi mở, frame rỗng, hết video và giải phóng tài nguyên. Mở rộng webcam/RTSP sau khi luồng cơ bản ổn định. | Module chạy được trên video mẫu; hướng dẫn cấu hình nguồn. |
| VI-02. Chuẩn hóa detector | P0 | Chuẩn hóa class_name, confidence, bbox (x1,y1,x2,y2); class chuẩn person, helmet, safety_vest; có adapter/label mapping. | Đổi model qua cấu hình mà không viết lại pipeline. |
| VI-03. Tracking | P0 | Dùng ByteTrack hoặc tracker tương đương; quản lý trạng thái tracker riêng theo camera. | Hiển thị bbox, class, confidence, track_id; test nhiều người. |
| VI-04. Ghép PPE–Person | P0 | Ghép Helmet/Vest với đúng Person bằng hình học bbox, vùng đầu/thân, overlap và khoảng cách; không dựa vào tổng số PPE. | Mỗi Person có kết quả PPE riêng. |
| VI-05. Size filter + safety rules | P0 | Nếu Person bbox cao dưới ngưỡng khởi đầu 60 px, confidence thấp hoặc bị che khuất, ưu tiên UNKNOWN thay vì tự kết luận vi phạm. | Giảm false alarm; ngưỡng 60 px cần kiểm thử theo độ phân giải. |
| VI-06. Xác nhận thời gian | P0 | Chỉ xác nhận khi vi phạm tồn tại đủ thời lượng; 3 giây là giá trị đề xuất. Dùng timestamp, không dựa cứng vào số frame. | Cấu hình được; xử lý track mất/che khuất. |
| VI-07. Chống trùng | P0 | Cooldown/deduplication; 30 giây là giá trị đề xuất. Khóa tối thiểu cameraId + trackId + violationType; xử lý track đổi ID. | Một vi phạm kéo dài không tạo event ở mọi frame. |
| VI-08. Evidence Snapshot Flow | P0 | Khi CONFIRMED_VIOLATION, crop/lưu frame thành evidences/<eventId>.jpg hoặc giữ cả frame kèm bbox. Gửi ảnh tới Media/Storage Backend bằng multipart/form-data hoặc snapshotBase64 theo contract. | Có snapshot hoặc trạng thái lỗi rõ; không gửi đường dẫn local như URL công khai. |
| VI-09. Event JSON contract | P0 | Chuẩn hóa eventId, eventType, cameraId, siteId, zoneId nếu có, trackId, occurredAt, confirmedDurationMs, confidence, status, personBoundingBox và evidence. | JSON mẫu/schema được Backend duyệt. |
| VI-10. Dual-Transport | P0 | Có publisher chọn được HTTP POST hoặc Kafka topic ppe.violation.detected qua config. HTTP đề xuất POST /api/v1/incidents/events; xác nhận endpoint với Backend. | Test HTTP sớm; Kafka theo kiến trúc nhóm. Không bật kép mặc định vì có thể tạo event trùng. |
| VI-11. Lấy safety-config | P1 | Gọi GET /api/v1/sites/{siteId}/safety-config lấy confirmationDuration, cooldownDuration, confidenceThreshold; timeout/lỗi thì fallback config.py. | Có validate, log lỗi và cơ chế refresh do nhóm chốt. |
| VI-12. Kiểm thử | P0 | Test đủ PPE, thiếu mũ/áo, nhiều người, người cúi, người ở xa, che khuất, ra/vào frame, lỗi upload, lỗi HTTP/Kafka và lỗi config API. | Có test cases và kết quả thực tế. |
| VI-13. Restricted Area | P2 | Sau khi P0 ổn định, kiểm tra điểm chân Person (x_center,y_bottom) trong polygon, ví dụ cv2.pointPolygonTest. | Tính năng mở rộng độc lập. |

# 3. Trạng thái kết quả

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| COMPLIANT | Có đủ bằng chứng PPE cần thiết được phát hiện và ghép phù hợp. |
| VIOLATION_CANDIDATE | Có dấu hiệu thiếu PPE nhưng chưa đủ thời gian/độ tin cậy. |
| CONFIRMED_VIOLATION | Điều kiện vi phạm thỏa mãn quy tắc và thời lượng xác nhận. |
| UNKNOWN | Không đủ thông tin kết luận: che khuất, bbox nhỏ hoặc detector không chắc chắn. |

# 4. Violation Event JSON

Mẫu mở rộng để hỗ trợ snapshot và vẽ bounding box trên Dashboard.

{
  "eventId": "c7a8b9c0-1234-5678-9abc-def012345678",
  "eventType": "NO_HELMET",
  "cameraId": "camera-uuid-v7",
  "siteId": "site-uuid-v7",
  "zoneId": "zone-uuid-v7",
  "trackId": 12,
  "occurredAt": "2026-10-10T10:20:30.000Z",
  "confirmedDurationMs": 3200,
  "confidence": 0.87,
  "status": "CONFIRMED_VIOLATION",
  "personBoundingBox": {"x1": 150, "y1": 200, "x2": 280, "y2": 520},
  "evidence": {
    "imageUrl": null,
    "imagePath": "evidences/event-123.jpg",
    "snapshotBase64": null,
    "videoClipUrl": null
  }
}

- eventType MVP là NO_HELMET hoặc NO_SAFETY_VEST; RESTRICTED_AREA chỉ triển khai ở P2.

- personBoundingBox dùng tọa độ pixel trên frame gốc, gốc ở góc trên trái; cần thống nhất kích thước frame với Frontend.

- imagePath chỉ là đường dẫn local/tạm, không phải URL công khai. Backend/Storage nhận ảnh, lưu và trả imageUrl chính thức.

- Ưu tiên multipart upload nếu Backend hỗ trợ để tránh JSON base64 quá lớn. Chỉ dùng base64 nếu nhóm chốt rõ contract.

- Nếu tạo/upload snapshot lỗi, ghi nhận lỗi và retry theo chính sách; không giả định ảnh đã lưu thành công.

# 5. Evidence Snapshot Flow

- Safety Rules xác nhận CONFIRMED_VIOLATION.

- Lấy frame, crop vùng Person hoặc lưu cả frame kèm personBoundingBox; kiểm tra bbox không vượt giới hạn ảnh.

- Tạo eventId duy nhất và snapshot tạm evidences/<eventId>.jpg.

- Gửi snapshot tới endpoint Media/Storage bằng multipart/form-data; snapshotBase64 là phương án thay thế nếu nhóm thống nhất.

- Storage lưu vào Cloudflare R2 hoặc Local Storage tùy môi trường và trả imageUrl chính thức.

- Chốt với Backend thứ tự upload và publish event. Nếu yêu cầu upload trước, chỉ publish event hoàn chỉnh sau khi upload thành công hoặc dùng retry rõ ràng.

# 6. Dual-Transport: HTTP và Kafka

Tách publisher khỏi safety rules. Code hỗ trợ cả hai phương thức nhưng chọn transport qua cấu hình; không mặc định gửi cùng một event qua HTTP và Kafka cùng lúc.

| Transport | Mục đích | Điều kiện/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| HTTP POST | Dev/test tích hợp sớm | Endpoint đề xuất POST /api/v1/incidents/events; cần xác nhận route, auth, schema và retry với Backend. |
| Kafka | Event-driven microservices | Topic đề xuất ppe.violation.detected; chốt key, schema, consumer và retry với nhóm. |
| Cấu hình | Chọn transport | Ví dụ EVENT_TRANSPORT=http hoặc kafka. Nếu bật kép phải có idempotency/deduplication ở Backend. |

# 7. Lấy cấu hình động từ Backend

Endpoint đề xuất GET /api/v1/sites/{siteId}/safety-config. Cần Backend xác nhận/triển khai endpoint trước khi tích hợp.

{
  "confirmationDuration": 3,
  "cooldownDuration": 30,
  "confidenceThreshold": 0.5
}

- Thống nhất đơn vị: confirmationDuration/cooldownDuration tính bằng giây; confidenceThreshold nằm trong khoảng 0–1.

- Lúc khởi động lấy config theo siteId; nếu request lỗi/timeout, dùng default trong config.py.

- Muốn thay đổi gần thời gian thực thì phải chốt polling theo chu kỳ hoặc cơ chế thông báo config thay đổi; tải một lần lúc khởi động không thể tự cập nhật tức thì.

- Validate dữ liệu, đặt timeout, log lỗi và từ chối giá trị ngoài phạm vi hợp lệ.

# 8. Heuristic ghép Helmet/Vest

Với Person bbox (x1,y1,x2,y2), w=x2−x1, h=y2−y1; tâm Helmet là (hx,hy). Điều kiện khởi đầu:

- x1 + 0.15w ≤ hx ≤ x2 − 0.15w: tâm Helmet nằm trong vùng ngang trung tâm Person.

- hy < y1 + 0.4h: tâm Helmet nằm ở phần trên Person.

- Nếu h < 60 px thì trả UNKNOWN theo ngưỡng khởi đầu; cần kiểm thử theo độ phân giải/camera.

- Với Safety Vest dùng vùng thân kết hợp overlap/khoảng cách; không áp dụng nguyên xi quy tắc Helmet.

- Đây là heuristic, không bảo đảm đúng với camera top-down hoặc người cúi. Đánh giá false positive/false negative trên video thật.

- Không thấy PPE trong một frame không đồng nghĩa chắc chắn không có PPE; khi thiếu bằng chứng, dùng UNKNOWN.

# 9. Trình tự triển khai

- Đọc video và hiển thị bbox/class/confidence.

- Chuẩn hóa output detector, class mapping và cấu hình model.

- Thêm ByteTrack, track_id và trạng thái riêng từng camera.

- Ghép PPE với Person; bổ sung center containment và size filter.

- Xây safety rules và trạng thái COMPLIANT / VIOLATION_CANDIDATE / UNKNOWN.

- Thêm xác nhận thời gian và cooldown/deduplication.

- Tạo snapshot khi CONFIRMED_VIOLATION.

- Chốt JSON, upload evidence và HTTP endpoint với Backend.

- Tích hợp HTTP để test sớm nếu Backend sẵn sàng; bổ sung Kafka theo kiến trúc nhóm.

- Lấy safety-config và kiểm tra fallback khi API lỗi.

- Chạy test end-to-end; chỉ sau khi P0 ổn định mới làm Restricted Area.

# 10. Lưu ý kỹ thuật quan trọng

- Không hứa rằng sau khi train xong chỉ cần đổi một dòng YOLO(...); model có thể khác class ID/thứ tự lớp/output nên cần adapter.

- ByteTrack không bảo đảm track_id ổn định sau che khuất lâu, rời khung hình hoặc ID switch; không chỉ dựa track_id để chống trùng.

- Không gửi imagePath local cho Frontend như URL truy cập được; phải upload qua Storage và nhận URL chính thức.

- HTTP và Kafka là các transport lựa chọn; bật đồng thời có thể tạo incident trùng.

- Safety-config API, upload endpoint, auth và Kafka topic cần Backend/nhóm xác nhận.

- Không ghi trực tiếp vào database Incident/Notification; gửi event qua API/Kafka để service sở hữu dữ liệu xử lý.

- Mỗi camera cần trạng thái tracker, timer và deduplication riêng.

- 60 px, confidence threshold, 3 giây và 30 giây là giá trị khởi đầu cần kiểm thử, không đúng cho mọi camera.

# 11. Điều kiện hoàn thành

- ☐ Đọc video mẫu và xử lý lỗi đầu vào cơ bản.

- ☐ Hiển thị bbox, class, confidence và track_id.

- ☐ Có adapter/label mapping để thay model.

- ☐ Ghép PPE theo từng Person, có size filter và UNKNOWN.

- ☐ Phân biệt COMPLIANT, VIOLATION_CANDIDATE, CONFIRMED_VIOLATION, UNKNOWN.

- ☐ Xác nhận theo thời lượng cấu hình và có cooldown/deduplication.

- ☐ Tạo snapshot cho vi phạm và kiểm tra upload/lưu trữ.

- ☐ Event JSON có personBoundingBox và evidence fields theo contract.

- ☐ Publisher HTTP hoặc Kafka hoạt động theo transport cấu hình, không tạo event trùng.

- ☐ Lấy safety-config hoặc chứng minh fallback hoạt động khi API lỗi.

- ☐ Test đủ PPE, thiếu mũ/áo, nhiều người, người cúi/ở xa, che khuất, upload/transport/config lỗi.

- ☐ Restricted Area là P2, không phải điều kiện nghiệm thu MVP.

# 12. Những nội dung cần chốt với Backend

- Contract event: trường bắt buộc/nullable, eventType, timestamp, đơn vị và frame dimensions.

- Endpoint upload snapshot, multipart/base64, auth và response imageUrl.

- POST /api/v1/incidents/events: route, schema, auth, timeout, retry.

- Kafka topic ppe.violation.detected: message key, schema, retry/consumer nếu dùng.

- GET /api/v1/sites/{siteId}/safety-config: đơn vị, phạm vi hợp lệ và cách refresh.

- Storage dùng R2 hay Local Storage theo môi trường; ai upload và tạo URL.

- Ngưỡng 60 px, confidenceThreshold, confirmationDuration, cooldown phù hợp video kiểm thử.

- Đối chiếu mã VI-xx với Excel phân công chính thức.

# 13. Công nghệ đề xuất

| Công việc | Công nghệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Đọc video | Python + OpenCV (cv2) | Đọc frame, crop snapshot, vẽ bbox. |
| Detection | Ultralytics YOLO | Chạy model bàn giao. |
| Tracking | ByteTrack qua Ultralytics hoặc tương đương | Theo dõi Person qua frame. |
| Geometry | Python + NumPy | BBox geometry, containment, crop/clipping. |
| HTTP | requests hoặc httpx | Lấy safety-config, POST event/upload. |
| Kafka | Kafka client Python phù hợp stack nhóm | Publish event theo topic đã thống nhất. |
| Testing | pytest | Test association, rules, cooldown và schema. |
| Configuration | config.py + environment variables | Endpoint, ngưỡng và transport có thể cấu hình. |

# 14. Cấu trúc project Python tham khảo

video-intelligence/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── config.py
│   ├── video/video_reader.py
│   ├── detection/detector.py
│   ├── detection/adapter.py
│   ├── tracking/tracker.py
│   ├── association/ppe_person.py
│   ├── rules/safety_rules.py
│   ├── evidence/snapshot.py
│   ├── events/deduplication.py
│   ├── events/publisher.py
│   ├── clients/backend_config.py
│   └── schemas/violation.py
├── evidences/  # snapshot tạm; không commit ảnh nhạy cảm
├── models/README.md
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md

Cấu trúc tham khảo, không bắt buộc đúng từng file; có thể bắt đầu gọn rồi tách module khi pipeline ổn định.

# 15. Bộ bàn giao cuối phase

- Source code Python chạy pipeline Video → Detection → Tracking → Association → Safety Rules → Snapshot → Event.

- requirements.txt và README hướng dẫn cài đặt, model, video, endpoint và cách chạy.

- Model/label mapping và hướng dẫn dùng model bàn giao; không nhất thiết commit file .pt lớn lên Git.

- Video/dữ liệu thử nghiệm với bbox, track_id và trạng thái vi phạm.

- Test cases, kết quả kiểm thử và giới hạn đã biết.

- JSON event mẫu được Backend duyệt; hướng dẫn HTTP/Kafka và upload evidence.

- Bằng chứng test safety-config API và fallback local config.

Xin lỗi nhiều